|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание: D:\Мои документы\фотограф\gerb.jpg  Башкортостан РеспубликаҺы  Бакалы районы  муниципаль районының  Иςке Маты ауыл советы  ауыл биләмәһе Хакимиәте  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Республика Башкортостан  Администрация сельского поселения  Староматинский сельсовет  муниципального района  Бакалинский район  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«17» январь 2022 й. № 7 «17» января 2022 г.

**Об утверждении плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов Староматинского сельского поселения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2022 г.**

В целях наведения чистоты и порядка на территории Староматинского сельского поселения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Совета сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан от 18.06.2019 года № 172 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1**.**Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Староматинского сельского поселениямуниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2022 г. (приложение №1).

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Разместить на официальном сайте Староматинского сельского поселения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан в сети Интернет по адресу –<http://stmaty.ru/>

Глава Администрации

сельского поселения Староматинский

сельсовет муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан Т.В. Кудряшова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к Постановлению Администрации  сельского поселения Староматинский сельсовет  муниципального района Бакалинский район  Республики Башкортостан  от 17.01.2022 г. № 7 |

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству населенных пунктов Староматинского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Примеча-ние** |
| **1. Очистка территории дорог местного значения от снега, устранение скользкости (заключение договоров**) | 01.01.2022-до надобности | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| **2. Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленению населенных пунктов сельского поселения:** | 15.04.2022-15.06.2022 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, гражданских захоронений, огородов | 15.04.2022-15.06.2022 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений и домовладений. | 15.04.2022-15.06.2022 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, |  |
| 2.3. Приведение в порядок мусорных контейнеров, в т. ч. закупка контейнеров; | 15.04.2022-15.06.2022 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2.4. Благоустройство площадок для размещения мусорных контейнеров, бетонирование; | 15.04.2022-15.06.2022 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2.5. Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, обновление вывесок | 15.05.2022-15.06.2022 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.6. Благоустройство дворовых территорий: создание палисадников; | 15.05.2022-15.06.2022 | руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.7. Установка скамеек около почты с. Старые Маты | 15.05.2022-15.06.2022 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2.8. Благоустройство воинских захоронений:  очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | до 09.05.2022  (скашивание по мере необходимости) | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.9. Ремонт памятников в с. Старые Маты и с. Новые Маты | до 09.05.2022 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| **3. Благоустройство пожарных водоемов и пожарных гидрантов** | до 15.06.2022 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 3.1. Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники | апрель-июнь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 3.2. Установка знаков | по мере необходимости | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| **4. Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли и прилегающей к ним территории:**  **- ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания;**  **- уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий;**  **- очистка стен и витрин от расклеенных объявлений.** | июнь-июль | Организации общественного питания и торговли:  ПО «Бакалы»; ИП Фаттахова Л.А.;  ООО «Смак»; ИП Иванова Р.М. |  |
| **5. Организация работ по ремонту дорог по поселению:** |  | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 5.1. Грейдирование дорог | июнь-июль | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 5.2. Ямочный ремонт дорог  (после проведения весеннего осмотра) | май-октябрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| **6. Заключение гражданско-правовых договоров по уборке территории сельского поселения, скашиванию травы** | май-октябрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 6.1 Привлечение граждан к общественным работам по благоустройству. | В течение года | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий |  |
| **7. Организация спиливания опасных деревьев в населенных пунктах поселения** | январь-декабрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| **8.Уничтожение конопли** | июнь- август | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| **9. Благоустройство родника в с. Старые Маты** | май-октябрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| **10.Отлов безнадзорных животных** | Постоянно (по мере необходимости) | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| **11. Ремонт уличного освещения** | январь-декабрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| **12. Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежаще состояние** | январь-декабрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| **13. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов** | Постоянно | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| **14. Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора** | Постоянно | Администрация Староматинского сельского поселения |  |