|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание: D:\Мои документы\фотограф\gerb.jpgБашкортостан РеспубликаҺыБакалы районы муниципаль районыныңИςке Маты ауыл советыауыл биләмәһе Хакимиәте\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Республика БашкортостанАдминистрация сельского поселенияСтароматинский сельсоветмуниципального районаБакалинский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«24» январь 2023 й. № 7 «24» января 2023 г.

**Об утверждении плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов Староматинского сельского поселения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2023 г.**

 В целях наведения чистоты и порядка на территории Староматинского сельского поселения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Совета сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан от 18.06.2019 года № 172 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1**.**Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Староматинского сельского поселениямуниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2023 г. (приложение №1).

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Разместить на официальном сайте Староматинского сельского поселения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан в сети Интернет по адресу –<http://stmaty.ru/>

Глава сельского поселения

Староматинский сельсовет

муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан Т.В. Кудряшова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к Постановлению Администрации сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан от 24.01.2023 г. № 7  |

ПЛАН

мероприятий по благоустройству населенных пунктов Староматинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примеча-ние |
| 1. Очистка территории дорог местного значения от снега, устранение скользкости (заключение договоров) | 01.01.2023-до надобности | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2. Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленению населенных пунктов сельского поселения: | 15.04.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, гражданских захоронений, огородов | 15.04.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений и домовладений.  | 15.04.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, |  |
| 2.3. Приведение в порядок мусорных контейнеров, в т. ч. закупка контейнеров;  | 15.04.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2.4. Благоустройство площадок для размещения мусорных контейнеров, бетонирование;  | 15.04.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2.5. Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, обновление вывесок | 15.05.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.6. Благоустройство дворовых территорий: создание палисадников;  | 15.05.2023-15.06.2023 | руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.7. Установка скамеек около почты с. Старые Маты  | 15.05.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2.8. Благоустройство воинских захоронений:очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | до 09.05.2023(скашивание по мере необходимости) | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.9. Ремонт памятников в с. Старые Маты и с. Новые Маты | до 09.05.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2.10 Установка мемориального комплекса Ветеранам ВОВ в д.Кызыл Буляк в рамках программы ППМИ-2023 | Август-сентябрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 3. Благоустройство пожарных водоемов и пожарных гидрантов  | до 15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 3.1. Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники | апрель-июнь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 3.2. Установка знаков | по мере необходимости | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 4. Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли и прилегающей к ним территории: - ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания; - уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий; - очистка стен и витрин от расклеенных объявлений.  | июнь-июль | Организации общественного питания и торговли: ПО «Бакалы»; ИП Фаттахова Л.А.;ООО «Смак»; ИП Иванова Р.М. |  |
| 5. Организация работ по ремонту дорог по поселению: |  | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 5.1. Грейдирование дорог | июнь-июль | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 5.2. Ямочный ремонт дорог(после проведения весеннего осмотра) | май-октябрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 6. Заключение гражданско-правовых договоров по уборке территории сельского поселения, скашиванию травы | май-октябрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 6.1 Привлечение граждан к общественным работам по благоустройству. | В течение года | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий |  |
| 7. Организация спиливания опасных деревьев в населенных пунктах поселения  | январь-декабрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 8.Уничтожение конопли | июнь- август | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 9. Благоустройство родника в с. Старые Маты | май-октябрь | Администрация Староматинского сельского поселения  |  |
| 10.Отлов безнадзорных животных | Постоянно (по мере необходимости) | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 11. Ремонт уличного освещения | январь-декабрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 12. Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежаще состояние | январь-декабрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 13. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | Постоянно | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 14. Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  | Постоянно | Администрация Староматинского сельского поселения |  |

 Управляющий делами Ю.Ю.Васильева