|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание: D:\Мои документы\фотограф\gerb.jpgБашкортостан РеспубликаҺыБакалы районы муниципаль районыныңИςке Маты ауыл советыауыл биләмәһе Хакимиәте\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Республика БашкортостанАдминистрация сельского поселенияСтароматинский сельсоветмуниципального районаБакалинский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20» март 2023 й. № 15 «20» марта 2023 г.

Об организации мероприятий по повышению уровня благоустройства, озеленению и формированию эстетического внешнего облика населенных пунктов сельского поселения Староматинский сельсовет в 2023 году

 В целях дальнейшего повышению уровня благоустройства, озеленению и формированию эстетического внешнего облика населенных пунктов сельского поселения Староматинский сельсовет в 2023 года «О подготовке к республиканской акции «Зеленая Башкирия», администрация сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Организовать в 2023 году на территории сельского поселения Староматинский сельсовет комплекс мероприятий по поддержке общероссийского Экологического общественного движения «Зеленая Россия» и регулярное проведение тематических субботников, чистых санитарных дней по благоустройству.

 2. Обеспечить и провести в период с 1 апреля по 14 июня 2023 года двухмесячник по благоустройству, озеленению, дальнейшему улучшению эстетического внешнего облика населенных пунктов.

 3. Организовать в рамках двухмесячника активное участие трудовых и школьных коллективов, населения в регулярных субботниках и чистых четвергах по благоустройству и акции «Зеленая Россия».

 4. Организовать и провести с 22 апреля по 13 мая 2023 года весеннюю акцию «Зеленая Башкирия» по посадке крупномерных деревьев и зеленых насаждений, разбивке клумб и высадке цветов.

 5. Организовать 6 мая 2023 года мероприятия на кладбищах, посвящённые Дню поминовения и почитания.

 6. Образовать организационный комитет для руководства и координации действий, связанных с проведением благоустроительных работ и по озеленению населенных пунктов в следующем составе:

Руководитель:

Кудряшова Т.В. - глава сельского поселения;

Заместитель руководителя:

Васильева Ю.Ю. - управляющий делами администрации;

Члены:

Максимова Н.В.- директор школы МОБУ СОШ с.Старые Маты (по согласованию);

Сякаева Е.Н.- методист сельского дома культуры с.Старые Маты (по согласованию);

Кудрин А.В. – методист сельского дома культуры с.Новые Маты (по согласованию);

Габсатарова В.Ф. – фельдшер ФАП с.Старые Маты (по согласованию);

Уршеева Г.Ф. – фельдшер ФАП с.Новые Маты (по согласованию);

Ларукова И.А. – староста с.Старые Маты (по согласованию);

Максимов С.П. – староста с.Новые Маты (по согласованию);

Шайхутдинов И.М. – староста д.Мулланурово (по согласованию).

 7. Утвердить план основных мероприятий по благоустройству населенных пунктов на 2023 год согласно приложению.

 8. Рекомендовать руководителям учреждений всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения осуществить мероприятия по активному участию своих коллективов в экологических субботниках и чистых санитарных днях по повышению уровня благоустройства, озеленению и формированию эстетического внешнего облика населенных пунктов, приведению в надлежащий порядок рабочих мест, производственных помещений и закрепленных территорий, объектов социальной инфраструктуры, общественных зданий и сооружений, стадионов и парков в весенне-летний период 2023 года.

 9. Привлекать к благоустроительным работам актив, депутатов Совета, старост населенных пунктов, женсовет и Совет ветеранов.

 10. Поручить управляющей делами вести постоянный учет реализации мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения и организовать своевременное представление соответствующей информации в администрацию муниципального района.

 11. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Староматинский сельсовет Т.В.Кудряшова

 Приложение

к постановлению администрации

 сельского поселения

 Староматинский сельсовет

 муниципального района

 Бакалинский район

 Республика Башкортостан

 № 15 от 20 марта 2023 года

План мероприятий

по повышению уровня благоустройства, озеленению и формированию эстетического внешнего облика населенных пунктов сельского поселения Староматинский сельсовет в 2023 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Дата | Ответственные | Отметка о выполнении |
| 1 | Проведение сходов граждан, доведение до каждого домовладельца правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | постоянно | Администрация СП, оргкомитет |  |
|  2 | Ремонт и благоустройство водозаборных колонок. | Апрель, Июнь | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 3 | Работа по благоустройству зданий и территорий бюджетных учреждений | Апрель, Июнь  | Руководители бюджетных учреждений |  |
| 4 | Грейдерование улиц с песчано - гравийным покрытием | АпрельИюнь  | Администрация сельского поселения |  |
| 5 | Очистка кладбищ от мусора, старовозрастных деревьев и сухой травы | Апрель, Июнь  | Администрация СП, оргкомитет, население |  |
| 6 | Очистка и озеленение территорий памятников | Апрель, Июнь | Администрация СП, оргкомитет, бюджетные учреждения |  |
| 7 | Подсадка саженцев деревьев на территории Парка «Выпускников» и на территории бюджетных учреждений | Апрель, Июнь | Администрация СП, оргкомитет, бюджетные учреждения |  |
| 8 | Очистка придорожных лесопосадок, вырубка сухостойных деревьев и кустарников по трассе с.Старые Маты- с.Новые Маты | Апрель, Июнь | Администрация СП, оргкомитет, бюджетные учреждения |  |
| 9 | Благоустройство родников | Апрель, Июнь | Администрация СП, оргкомитет, бюджетные учреждения |  |
| 10 | Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок, установка предупреждающих, запрещающих табличек | Апрель, Июнь | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 11 | Проведение ямочного ремонта дорог | Май | Администрация СП |  |
| 12 | Приведение в порядок придорожных заборов | Апрель, Июнь | Администрация СП, оргкомитет, хозяева земельных участков |  |
| 13 | Выдача предписаний на удаление техники, строительных материалов с улиц населенных пунктов | Апрель, Июнь | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 14 | Выдача предписаний на содержание собак на привязи | Апрель, Июнь | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 15 | Совместно с соответствующими службами(выигравшими тендер) провести отлов бродячих собак | Апрель, Май, Июнь | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 16 | Разведение цветочных клумб возле бюджетных учреждений | Май | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 17 | Снос ветхих строений | Май | Администрация СП, оргкомитет |  |
| 18 | Определить и довести до участников субботников местоположение пунктов выдачи необходимого инвентаря для них с указанием адресов административного здания сельского поселения | Апрель | Администрация СП, |  |
| 19 | Подведение итогов работ, выполненных в рамках проведения акции. Представление общей информации в администрацию МР Бакалинский район РБ  | Июнь  | Администрация СП |  |

**Об утверждении плана мероприятий по организации и проведению единой республиканской акции «Зеленая Башкирия» на территории сельского поселения** **Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан**

 В целях воспитания бережного отношения к лесу, привлечения внимания общества к проблемам сохранения и воспроизводства лесных ресурсов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Староматинский сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и проведению единой республиканской акции «Зеленая Башкирия» на территории сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.

 2. Привлекать к участию в акции население, актив, ветеранов, молодежь, волонтеров.

 3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан по адресу: с.Старые Маты, ул.Победы, д.7 и на официальном сайте в сети Интернет.

 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Староматинский сельсовет Т.В.Кудряшова

 Приложение

к постановлению администрации

 сельского поселения

 Староматинский сельсовет

 муниципального района

 Бакалинский район

 Республика Башкортостан

 №15 от 17 марта 2023 года

**План мероприятий**

**по организации и проведению единой республиканской акции**

**«Зеленая Башкирия»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| 1 | Организация информационной компании о проведении акции | Апрель | Администрация СП |  |
|  2 | Определение ответственных лиц по объектам | Апрель | Глава СП |  |
| 3 | Обеспечение посадочным материалом | Апрель | Руководители бюджетных учреждений |  |
| 4 | Обеспечение подготовки площадок для проведения акции, подготовка лунок для высадки саженцев. Полив. | Апрель | Ответственные лица по объектам |  |
| 5 | Обеспечение участников акции средствами индивидуальной защиты, инструментом | Апрель | Ответственные лица по объектам |  |
| 6 | Обеспечение подвоза воды, организация горячего питания (горячего чая) участников акции, музыкального сопровождения | Апрель | Администрация СП СДК |  |
| 7 | Подведение итогов работ, выполненных в рамках проведения акции. Представление общей информации в администрацию МР Бакалинский район РБ  | Май | Администрация СП |  |